

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.12.2022 № 1162

**Об утверждении Муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

**«Формирование современной городской среды**

**Ржевского муниципального округа Тверской области»**

**на 2023-2028 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 757 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округаТверской области», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 758 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ржевского муниципального округаТверской области» (с изменениями), Администрация Ржевского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Муниципальную программу Ржевского муниципального округаТверской области «Формирование современной городской среды Ржевского муниципального округаТверской области» на 2023-2028 годы». (Приложение).

2. Признать утратившими силу:

* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1052 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области»» на 2022-2027 годы»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 11.04.2022 № 327 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1052»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 13.04.2022 № 330 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1052»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 15.07.2022 № 697 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1052»;
* постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 29.12.2022 № 1156 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1052».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области [www.городржев.рф](http://www.городржев.рф) в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Касаткина А.Е.

**Глава Ржевского**

**муниципального округа Р.С. Крылов**

Приложение к постановлению

Администрации Ржевского

муниципального округа

от 29.12.2022 № 1162

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

**«Формирование современной городской среды**

**Ржевского муниципального округа Тверской области»**

**на 2023-2028 годы**

Ржевский муниципальный округ

2022

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | «Формирование современной городской среды Ржевского муниципального округаТверской области» на 2023-2028 годы  (далее – муниципальная программа Ржевского муниципального округа Тверской области) |
| Администраторы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | **Цель** «Повышение качества и комфорта городской среды Ржевского муниципального округа Тверской области». |
| Подпрограммы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | **Подпрограмма 1** «Комплексное благоустройство дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее — подпрограмма 1).  **Подпрограмма 2** «Комплексное благоустройство территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее –– подпрограмма 2). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области, ожидается повышение качества и комфорта городской среды к 2028 году за счет:  - увеличения доли благоустроенных дворовых территорий к 2028 году до 30,8%;  - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области к 2028 году до 82,0%;  - увеличения площади благоустроенных территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области, приходящейся на 1 жителя, к 2028 году до 7м2;  - увеличения количества благоустроенных общественных территорий Ржевского муниципального округа Тверской области к 2028 году до 13 ед. |
| Источники финансирования муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области по годам ее реализации | 2023 г. — **25 957,3 тыс. рублей**, в том числе:  634,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;  20501,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;  3170,3 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.  2024 г. — **1 680,8 тыс. рублей**, в том числе:  1 680,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.  2025 г. — **1 710,8 тыс. рублей**, в том числе:  1 710,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.  2026 г. — **1 710,8 тыс. рублей**, в том числе:  1 710,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2027 г. — **1 710,8 тыс. рублей**, в том числе:  1 710,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2028 г. — **1 710,8 тыс. рублей**, в том числе:  1 710,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1, в том числе:  2023 год – 779,0 тыс. рублей;  2024 год – 808,0 тыс. рублей;  2025 год – 838,0 тыс. рублей;  2026 год – 838,0 тыс. рублей;  2027 год – 838,0 тыс. рублей;  2028 год – 838,0 тыс. рублей.  Подпрограмма 2, в том числе:  2023 год – 25178,3 тыс. рублей;  2024 год – 872,8 тыс. рублей;  2025 год – 872,8 тыс. рублей;  2026 год – 872,8 тыс. рублей;  2027 год – 872,8 тыс. рублей;  2028 год – 872,8 тыс. рублей. |

**Паспорт**

**Подпрограммы 1 муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Комплексное благоустройство дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| Задачи  подпрограммы 1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее Задача 1 подпрограммы 1);  Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее Задача 2 подпрограммы 1); |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области к 2028 году до 799 164,0 м2;  - количество заинтересованных лиц, обратившихся в муниципалитет по вопросу благоустройства дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области – 96 человек. |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2023 г. — **779,0 тыс. рублей**, в том числе:  779,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2024 г. — **808,0 тыс. рублей**, в том числе:  808,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2025 г. — **838,0 тыс. рублей**, в том числе:  838,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2026 г. **— 838,0 тыс. рублей**, в том числе:  838,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2027 г. — **838,0 тыс. рублей**, в том числе:  838,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2028 г. — **838,0 тыс. рублей**, в том числе:  838,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1  по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:  2023 г. — 779,0 тыс. рублей;  2024 г. — 808,0 тыс. рублей;  2025 г. — 838,0 тыс. рублей;  2026 г. — 838,0 тыс. рублей;  2027 г. — 838,0 тыс. рублей;  2028 г. — 838,0 тыс. рублей;  Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 г. — 0,0 тыс. рублей;  2026 г. — 0,0 тыс. рублей;  2027 г. — 0,0 тыс. рублей;  2028 г. — 0,0 тыс. рублей. |

**Паспорт**

**Подпрограммы 2 муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | «Комплексное благоустройство территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| Задачи  подпрограммы 2 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 1 подпрограммы 2);  Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 2);  Задача 3 «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – Задача 3 подпрограммы 2) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - Площадь благоустроенных территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области к 2028 году – 1615241,0 м2;  - Количество заинтересованных лиц, обратившихся в муниципалитет по вопросу благоустройства территорий общего пользования Ржевского муниципального округа Тверской области – 7903 человека. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2023 г. — **25 178,3 тыс. рублей**, в том числе:  634,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;  20501,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;  4043,3 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2024 г. — **872,8 тыс. рублей**, в том числе:  872,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2025 г. — **872,8тыс. рублей**, в том числе:  872,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2026 г. — **872,8 тыс. рублей**, в том числе:  872,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2027 г. — **872,8 тыс. рублей**, в том числе:  872,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2028 г. — **872,8 тыс. рублей**, в том числе:  872,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:  2023 г. — 872,0 тыс. рублей;  2024 г. — 872,0 тыс. рублей;  2025 г. — 872,0 тыс. рублей;  2026 г. — 872,0 тыс. рублей;  2027 г. — 872,0 тыс. рублей;  2028 г. — 872,0 тыс. рублей.  Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:  2023 г. — 0,0 тыс. рублей;  2024 г. — 0,0 тыс. рублей;  2025 г. — 0,0 тыс. рублей;  2026 г. — 0,0 тыс. рублей;  2027 г. — 0,0 тыс. рублей;  2028 г. — 0,0 тыс. рублей.  Задача 3 подпрограммы 2, в том числе:  2023 г. — 24305,3 тыс. рублей;  2024 г. — 0,0 тыс. рублей;  2025 г. — 0,0 тыс. рублей;  2026 г. — 0,0 тыс. рублей;  2027 г. — 0,0 тыс. рублей;  2028 г. — 0,0 тыс. рублей. |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**и прогноз ее развития**

1. Ржевский муниципальный округ Тверской области расположен от областного центра г. Твери на расстоянии 131 км. по автодороге, по железной дороге – 178 км., водным путем по реке Волга – 182 км. Площадь муниципального округа составляет – 85,04 км2. Административно – территориальное деление: 7 сельских поселений, в которых 389 населенных пунктов. На начало 2022 года численность населения муниципального образования составляет 65 345 человек, что является вторым показателем по численности населения в Тверской области.
2. На территории Ржевского муниципального округа расположено 744 многоквартирных жилых домов. В существующем жилищном фонде объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, полностью или частично не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

С каждым годом растет количество транспортных средств, что влечет за собой необходимость увеличения парковочных мест на дворовых территориях многоквартирных домов. В соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), продолжительность эксплуатации асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов и тротуаров составляет 10 лет. В настоящее время асфальтобетонные покрытие тротуаров и дворовых проездов имеет высокий износ, так как с момента постройки большей части многоквартирных домов, составляющего более 10 лет, асфальтовое покрытие не обновлялось.

С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Кроме того, освещённость некоторых дворовых территорий не соответствует утверждённым нормам. Не все дворы обеспечены детскими игровыми площадками. Малые архитектурные формы, установленные застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию, устарели морально и физически.

Показатели оценки состояния сферы благоустройства дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области по состоянию на 01.01.2022, приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** |
| 1. | Количество дворовых территорий | шт. | 744 |
| 2. | Общая площадь дворовых территорий | м2 | 4 870 000,0 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 94 |
| 4. | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 299897,0 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий | % | 11,8 |
| 6. | Общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | шт. | 702 |

За последние годы в период до 2022 года благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не проводились: ремонт асфальтобетонного покрытия, работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В рамках реализации мероприятия «Расходы на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»» запланированы ремонтные работы на дворовых территориях.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий: Парк около памятника «Паровоз» (1-й; 2-й и 3-й этапы) в том числе установка детского игрового комплекса и фонтана, благоустройство «площади Революции» и ремонт памятника «Делегатам II Всероссийского съезда Советов от города Ржева», благоустройство общественной территории на пересечении ул. Бехтерева и К. Маркса с установкой детского игрового комплекса, благоустройство сквера В. Степанченко, благоустройство Скейт-парка на Советской площади и прилегающей территории, Пешеходная дорожка вдоль ул. Большая Спасская (1-й, 2-й, 3-й этап), благоустройство пл. Привокзальной, сквер «В. Степанченко», ул. Мира «Паровоз»

Ржевский муниципальный округ принимает участие в Программе поддержки местных инициатив. В ходе конкурсного отбора были отобраны четыре проекта для двух домов. Для начала были проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, подготовлена проектно-сметная документация по 4 объектам. При активном сотрудничестве заинтересованных жителей было реализовано 4 проекта по благоустройству дворовых территорий. В 2023 году данная программы планируется в дальнейшем к реализации.

В рамках реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области на 2018-2023 годы по мероприятию «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» был реализован проект «Устройство площадки для дрессировки и выгула собак по адресу: Тверская область город Ржев улица Воровского». Данное мероприятие реализовано за счет средств местного бюджета.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, позволит повысить комфортность проживания населения, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения.

1. Важным моментом формирования комфортной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования.

Территория общего пользования (общественная территория) – это территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Из наиболее часто посещаемых жителями территорий общего пользования можно выделить: парк около памятника «Самолет Миг-17», парк им. Грацинского, зеленый массив «Филиппова Дача», парк на Советской площади, парк площади Революции, а также ряд иных территорий общего пользования (набережные, площади, скверы, окрестности историко-культурных памятников и т.д.).

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Для обеспечения благоустройства общественных территорий необходимо проведение следующих мероприятий: ремонт и устройство асфальтобетонных и плиточных покрытий, установка, замена и ремонт бордюрного камня, устройство парковочных карманов, установка скамеек и урн для сбора мусора, установка детского игрового и спортивного оборудования, установка ограждений, устройство наружного освещения, озеленение территорий (снос и кронирование деревьев, корчевание пней, посадка саженцев деревьев и кустарников, укладка растительного грунта с засевом газонных трав), устройство пандусов для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения, благоустройство и ремонт памятников, стел, мемориалов и другое благоустройство.

На основании вышеизложенного, а также учитывая положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 № 10), разработана Муниципальная программа Ржевского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы.

Администрация Ржевского муниципального округа выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы. Данная муниципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций Ржевского муниципального округа Тверской области в ее формировании и исполнении.

**Глава 1**

**Перечень основных проблем в сфере реализации**

**муниципальной программы**

В настоящее время проблемы организации комфортной городской среды, учитывая снижающийся уровень благоустройства большинства территорий поселений на фоне растущего дефицита местных бюджетов, систематические нарушения действующих нормативов и стандартов содержания, как дворовых территорий, так и общественных пространств, при растущих потребностях населения в качественной городской среде становятся одной из важнейших проблем и выдвигаются в число важнейших государственных масштабных программ развития. Сложившееся к настоящему времени низкое качество городской среды в большинстве поселений Российской Федерации (далее – РФ) обусловлено рядом объективных и субъективных причин, связанных, в основном, с ограниченностью средств местных и региональных бюджетов, выделяемых на цели благоустройства, особенно в моногородах, частым нецелевым использованием ресурсов и коррупционной составляющей этих процессов, а также часто вандальным отношением жителей к объектам благоустройства. С 2018 года впервые предусмотрен комплекс новых подходов к формированию современной городской среды, которые предполагают  – широкое участие населения в  проектах благоустройства, привлечение общественных структур. Программы благоустройства должны обязательно синхронизироваться с планами капитального ремонта домов, инженерных сетей, дорожно-транспортной инфраструктуры и т. п. объектов. Но прежде, чем планировать масштабные работы по благоустройству, необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию всех территорий в целях определения их функционального назначения, уточнения границ, оснащенности необходимой инфраструктурой, оценки их востребованности жителями Ржевского муниципального округа, тем самым определить направления для дальнейшей системной работы органов территориального управления по развитию комплекса благоустройства и созданию комфортной городской среды качественно нового уровня. Таким образом, в программы благоустройства территорий Ржевского муниципального округа необходимо включать, кроме графиков и объемов благоустройства и озеленения дворовых территорий, общественных зон и других объектов, обязательную их паспортизацию. Проведение паспортизации объектов благоустройства Ржевского муниципального округа. Необходимо отметить, что современные проекты благоустройства дворовых территорий включают минимальный и дополнительный перечень работ: – минимальный: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения территории, установка скамеек, урн для мусора. Именно эти расходы предполагается финансировать за счет средств федерального бюджета; – дополнительный: оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и  т.  д. В  этом случае необходимо непосредственное участие собственников, трудовое или финансовое, включая привлечение средств как самих жильцов, так и коммерческих и общественных структур. Именно жители на общих собраниях (в организации которых необходима организационно-методическая помощь местных администраций) обязаны выбрать один из двух вариантов: проводить только обязательные минимальные базовые работы за счет бюджетных средств или расширенный объем работ по благоустройству, при котором необходимо собственное активное участие в субботниках и других соответствующих мероприятиях либо оказать посильное финансовое участие. Но, как показывают расчеты, на  практике для реализации проектов благоустройства дворов по дополнительному перечню работ, выделяемые объемы финансирования, даже с учетом софинансирования граждан, позволят благоустроить при новом подходе, учитывающим пожелания жителей, крайне незначительную долю всех территорий и, в основном, проекты благоустройства дворов сводятся к организации и асфальтированию дополнительных парковок для автомобилей. Оставшаяся треть федеральной бюджетной субсидии должна быть выделена на благоустройство общественных пространств Ржевского муниципального округа: парков, скверов, прогулочных зон и других, наиболее посещаемых, городских территорий, так же с обязательным обсуждением и учетом мнения горожан на основе проведения соответствующего рейтингового голосования. Таким образом, современные тенденции организации комфортной городской среды предполагают максимальное участие горожан в реализации указанных программ на всех этапах – от момента формирования перечня благоустраиваемых общественных пространств до реализации проектов. Проводится организационная работа по вовлечению граждан в реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды при широком использовании различных методов информационной политики (средства массовой информации, интернет-сайты, рассылка и расклейка объявлений, разъяснительная работа через общественные структуры, организация собраний, проведение слушаний и т. д.), но ее эффективность напрямую зависит от степени доверия населения к органам территориального управления, которое в последнее время показывает достаточно негативную тенденцию к снижению. Кроме того, проведение полномасштабных информационных акций по привлечению населения к участию в программах благоустройства территорий Ржевского муниципального округа осложняется крайне ограниченными сроками. В дальнейшем пересматривать и корректировать перечни и проекты благоустройства, вошедшие в утвержденные программы, станет достаточно сложно – новые инициативы жителей уже не смогут быть включены в программы, в том числе и из-за ограниченности выделенных финансовых средств. Необходимо отметить также, что существующая система организации информационной работы Администрации Ржевского муниципального округа с населением ориентирована, главным образом, на общение непосредственно с жителями – проведение общественных слушаний и обсуждений, общих собраний в многоквартирных домах, голосований и т. п., а не с общественными организациями и структурами, представляющими консолидированное мнение разных городских сообществ, взаимодействие с которыми имеет свою специфику, которой, как и современными инструментами взаимодействия с населением (проведение фокусгрупп, организация проектных семинаров и проектных мастерских (воркшопов), проведение дизайн-игр и др.), не всегда владеют специалисты муниципалитетов. Определенные трудности возникают и при организации информационного взаимодействия властей с жителями в отношении благоустройства конкретных дворовых территорий. Собственники помещений, как правило, привлекаются только к голосованию на общих собраниях по вопросам финансового или трудового участия в благоустройстве дворовых территорий. Актуальные вопросы управления к их домам, но фактически отстраняются от разработки дизайн-проектов дворового благоустройства; их инициативы по включению тех или иных дворов в программу благоустройства просто не поощряются; вопросы о порядке дальнейшего содержания объектов дворового благоустройства не обсуждаются . Все указанное выше в большинстве предлагаемых проектах благоустройства дворовых территорий практически отсутствует, что вызывает справедливые нарекания и жалобы населения. Такие опасения способствуют формированию негативного общественного мнения по развитию ситуации с благоустройством дворовых территорий и общественных пространств. Таким образом, несмотря на амбициозный характер указанных программ формирования комфортной городской среды и, в целом, прогрессивность заложенных подходов, успешная в их реализации.

**Глава 2**

**Перечень приоритетов муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

При определении приоритетов политики Ржевского муниципального округа Тверской области в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию;

- положения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации на территории Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

На основании изложенного, Администрация Ржевского муниципального округа в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2023 - 2028 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализации данного приоритетного направления является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан. Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тверской области, внесенным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.05.2015 № 337/пр в федеральный реестр сметных нормативов. Единичные расценки уточняются на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Тверской области», издаваемого государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ГБУ «Тверской РЦЦС»).

**Подраздел II**

**Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды**

**на сферу реализации муниципальной программы**

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы:

**1. Внешние финансово-экономические риски:**

* + сокращение в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач муниципальной программы;
  + возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;
  + потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;
  + длительный срок реализации муниципальной программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

**Меры управления внешними финансово-экономическими рисками:**

* + - проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий, совершенствование механизма реализации муниципальной программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;
    - оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

**2. Внешние законодательно-правовые риски:**

* + - изменение законодательства Российской Федерации и регионального законодательства;
    - несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

**Меры управления внешними законодательно-правовыми рисками:**

* + - осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий;
    - актуализация нормативно-правовых актов Ржевского муниципального округа Тверской области в сфере реализации муниципальной программы.

**3. Внутренние риски:**

* + - неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы;
    - низкая эффективность использования бюджетных средств;
    - недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников администратора муниципальной программы.

**Меры управления внутренними рисками:**

* + - разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
    - проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, возможно, с привлечением независимых экспертов;
    - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**Раздел II**

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с ежегодным утвержденным планом реализации муниципальной программы.

В срок до 1 марта администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 757 (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области), и обеспечивает его согласование и утверждение в установленном порядке.

План реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями и администратора муниципальной программы.

Структурные подразделения и ответственные исполнители и администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы.

**Подраздел II**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей и администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей и администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

б) отчеты муниципальной программы об исполнении бюджета Ржевского муниципального округа Тверской области;

в) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного осуществляет оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы за девять месяцев текущего финансового года по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы до 20-го числа месяца, следующего за периодом, за который проведена оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы, обобщает и анализирует информацию о выполнении в течение данного периода операций, предусмотренных ежегодным планом реализации муниципальной программы.

По результатам анализа администратор муниципальной программы оперативно принимает решения по обеспечению выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы всеми структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы составляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

1) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

2) основные результаты реализации муниципальной программы;

3) анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

4) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики, инвестиций и предпринимательства и Финансовое управление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области с прилагаемой к нему пояснительной запиской.

[Анализ](consultantplus://offline/ref=57BA3305EC3CAD6752756AFB0DA8B14BB93F58D359CE753A6114D27D08B83F19D15353C52AF09BBF322DFDBEED3414C076D5D9BC44A1819F597F79E3t4Y4J) рисков реализации муниципальной программы и меры по их управлению приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел III**

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с органами местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области**

**при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области в целях реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия подпрограммы по поддержке образований Ржевского муниципального округа Тверской области при реализации муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе, реализуются в соответствии с порядками предоставления субсидий из областного бюджета Ржевскому муниципальному округу Тверской области.

**Подраздел IV**

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам обеспечения прозрачности, открытости деятельности администратора муниципальной программы.