

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.12.2022 № 1163

**Об утверждении Муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Ржевского муниципального округа Тверской области»**

**на 2023-2028 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 757 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округаТверской области», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 758 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ржевского муниципального округаТверской области» (с изменениями), Администрация Ржевского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Муниципальную программу Ржевского муниципального округаТверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы. (Приложение).

2. Признать утратившими силу:

* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2020 № 1091 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2021-2026 годы»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 31.08.2021 № 673 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2020 № 1091»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1057 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2020 № 1091»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 08.06.2022 № 576 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2020 № 1091»;
* постановление Администрации города Ржева Тверской области от 11.07.2022 № 674 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2020 № 1091»;
* постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 29.12.2022 № 1157 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2020 № 1091».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области [www.городржев.рф](http://www.городржев.рф) в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области Касаткина А.Е.

**Глава Ржевского**

**муниципального округа Р.С. Крылов**

Приложение к постановлению

Администрации Ржевского

муниципального округа

от 29.12.2022 № 1163

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Ржевского муниципального округа Тверской области»**

**на 2023-2028 годы**

Ржевский муниципальный округ

2022

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы  (далее – муниципальная программа Ржевского муниципального округа Тверской области) |
| Администраторы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | **Цель**  «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан Ржевского муниципального округа Тверской области». |
| Подпрограммы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | **Подпрограмма 1** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее — подпрограмма 1).  **Подпрограмма 2** «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее –– подпрограмма 2). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | - снижение доли населения, обратившегося по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг с 18% в 2023 году до 16% в 2028 году;  - увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых одновременно предоставляются услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, и электрической энергии с 86% в 2023 году до 91% в 2028 году. |
| Источники финансирования муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области по годам ее реализации | 2023 г. — **14 972,0 тыс. рублей**, в том числе:  14 972,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2024 г. — **1 630,0 тыс. рублей**, в том числе:  1 630,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2025 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2026 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2027 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2028 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1, в том числе:  2023 год – 13342,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей.  Подпрограмма 2, в том числе:  2023 год – 1630,0 тыс. рублей;  2024 год – 1630,0 тыс. рублей;  2025 год – 130,0 тыс. рублей;  2026 год – 130,0 тыс. рублей;  2027 год – 130,0 тыс. рублей;  2028 год – 130,0 тыс. рублей. |

**Паспорт**

**Подпрограммы 1 муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 1 подпрограммы 1);  Задача 2 «Оптимизация функционирования системы теплоснабжения на территории Ржевского муниципального округа Тверской области»  (далее – Задача 2 подпрограммы 1). |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | 1. снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунального комплекса с 18 ед. в 2023 году до 16 ед. в 2028 году; 2. снижение доли обратившегося населения по вопросу предоставления услуги теплоснабжения ненадлежащего качества от общей доли обратившихся по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг с 5% в 2023 году до 3% в 2028 году. |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2023 г. — **13 342,0 тыс. рублей**, в том числе:  13 342,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2024 г. — **0,0 тыс. рублей**, в том числе:  0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2025 г. — **0,0 тыс. рублей**, в том числе:  0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2026 г. — **0,0 тыс. рублей**, в том числе:  0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2027 г. — **0,0 тыс. рублей**, в том числе:  0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2028 г. — **0,0 тыс. рублей**, в том числе:  0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:  2023 г. — 13 342,0 тыс. рублей;  2024 г. — 0,0 тыс. рублей;  2025 г. — 0,0 тыс. рублей;  2026 г. — 0,0 тыс. рублей;  2027 г. — 0,0 тыс. рублей;  2028 г. — 0,0 тыс. рублей;  Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 г. — 0,0 тыс. рублей;  2026 г. — 0,0 тыс. рублей;  2027 г. — 0,0 тыс. рублей;  2028 г. — 0,0 тыс. рублей. |

**Паспорт**

**Подпрограммы 2 муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1 «Удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов» (далее – Задача 1 подпрограммы 2);  Задача 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 2). |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | 1) снижение количества обращений граждан, неудовлетворенных условиями проживания в многоквартирных домах на территории Ржевского муниципального округа Тверской области с 4% в 2023 году до 3% в 2028 году;  2) снижение количества выявленных аварийных многоквартирных домов Ржевского муниципального округа Тверской области с 4 ед. в 2023 году до 0 ед. в 2028 году. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2023 г. — **1 630,0 тыс. рублей**, в том числе:  1 630,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2024 г. — **1 630,0 тыс. рублей**, в том числе:  1 630,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2025 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2026 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2027 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  2028 г. — **130,0 тыс. рублей**, в том числе:  130,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:  2023 г. — 1630,0 тыс. рублей;  2024 г. — 1630,0 тыс. рублей;  2025 г. — 130,0 тыс. рублей;  2026 г. — 130,0 тыс. рублей;  2027 г. — 130,0 тыс. рублей;  2028 г. — 130,0 тыс. рублей.  Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:  2023 г. — 0,0 тыс. рублей;  2024 г. — 0,0 тыс. рублей;  2025 г. — 0,0 тыс. рублей;  2026 г. — 0,0 тыс. рублей;  2027 г. — 0,0 тыс. рублей;  2028 г. — 0,0 тыс. рублей. |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**и прогноз ее развития**

Жилищно-коммунальное хозяйство Ржевского муниципального округа Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения округа. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, несбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

Техническое состояние жилищного фонда Ржевского муниципального округа Тверской области неоднородно. Часть фонда имеет значительный физический износ, часть непригодна для постоянного проживания граждан и относится к ветхому и аварийному и подлежит сносу, часть нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Ржевского муниципального округа Тверской области, должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ржевского муниципального округа Тверской области являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность организаций коммунального комплекса, т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому отсутствуют средства на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

**Глава 1**

**Перечень основных проблем в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Необходимость создания условий для сохранности существующего жилищного фонда и увеличения сроков его эксплуатации продиктована финансовым дефицитом и низким объемом жилищного строительства на территории Ржевского муниципального округа Тверской области.

Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение его физического износа – задачи, которые надо решать комплексно, программным методом. Результатом их решения будут повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства, комфортность и безопасность проживания граждан.

Серьезная проблема заключается в неготовности населения к перестройке системы управления многоквартирными домами. Граждане, ни юридически, ни психологически не готовы к той ответственности и к тем обязанностям, которые налагает на них статус собственника. Необходимо проводить серьезную информационную работу среди населения и решать вопрос о подготовке и переподготовке специалистов по управлению многоквартирными домами.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема имеет место в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В настоящее время система водоснабжения округа имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой. Согласно существующей схеме водоснабжения округа вода питьевого качества добывается из подземных источников – артезианских скважин. В водопроводную сеть подача воды осуществляется системами водопроводов диаметрами от 50 до 150 мм.

Качество воды соответствует нормативным требованиям. Положение по всем водоисточникам округа по микробиологическим показателям в течение многих лет остается в основном благополучным. Системы водоснабжения Ржевского муниципального округа Тверской области построены более 40 лет назад и главным показателем снижения качества питьевой воды является их техническое состояние. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. В настоящее время система водоотведения округа имеет ряд серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу бытовых сточных вод и экологическую ситуацию округа.

Ежегодно проводится реконструкция теплоэнергетического комплекса, на котельных установлено современное теплотехническое и насосное оборудование, средства измерений и автоматики. Проведенные мероприятия позволили не только обеспечить безаварийную работу в отопительный период систем теплоснабжения, обеспечить соответствующие санитарным нормам температурные режимы в отапливаемых объектах, но и снизить показатель износа котельных до 55%.

Природный газ является одним из ряда высокоэффективных, дешевых энергоносителей и развитие газификации составляет основу социально-экономического развития округа. Проблема газификации для округа является очень острой. Для продвижения преобразований в сфере жилищно-коммунального, газового хозяйства и энергетического комплекса, для достижения целей – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на территории Ржевского муниципального округа Тверской области и повышение эффективности энергетических ресурсов потребителями Ржевского муниципального округа Тверской области следует принять меры по реализации на муниципальном уровне мероприятий по модернизации отрасли.

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы:

а) высокий уровень износа инженерных сетей;

б) низкое качество питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктах Ржевского муниципального округа Тверской области;

в) высокая стоимость тепловой энергии в не газифицированных населенных пунктах Ржевского муниципального округа Тверской области;

г) низкий уровень газификации в малочисленных сельских населенных пунктах Ржевского муниципального округа Тверской области.

**Глава 2**

**Перечень приоритетов муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы исходя из положений приоритетных направлений государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF182CE8E91EB5924B59AB1FA6B9P3XCI) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

а) модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

б) предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

в) своевременное вхождение в отопительный период и надежная эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в период его прохождения;

г) необходимость разработки схемы и программы электроэнергетики Ржевского муниципального округа Тверской области в соответствии с федеральным законодательством;

д) развитие конкурентных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг;

е) создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского муниципального округа Тверской области;

ж) проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

з) энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, организаций с участием Тверской области.

**Подраздел II**

**Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды**

**на сферу реализации муниципальной программы**

По итогам проведенного анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы к положительному влиянию (потенциальному ресурсу сферы реализации муниципальной программы):

Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы являются установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы.

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации муниципальной программы):

а) обусловленному внешней средой, относятся:

- стабильность рынка услуг в жилищно-коммунальной сфере;

- постоянное совершенствование энергосберегающих технологий и, как следствие, их постепенное удешевление;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:

- наличие доступа информации, необходимой для выполнения работы на высоком профессиональном уровне;

- низкий уровень текучести кадров;

- наличие низкого процента работников, нуждающихся в совершенствовании основных навыков и умений.

К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы):

а) обусловленному внешней средой, относятся:

- природные техногенные катаклизмы, финансовый кризис;

- отсутствие долговременности, стабильности и определенности в жилищном законодательстве;

- отсутствие быстрой окупаемости внедренных энергосберегающих технологий;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:

- отсутствие некоммерческого арендного жилья для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокая стоимость тепловой энергии в негазифицированных районах;

- низкий уровень газификации в округе;

- низкий уровень энергоэффективности во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- долгосрочный характер решения проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- низкий уровень знаний сотрудников организаций и населения о возможностях и результатах использования энергосберегающих технологий;

- отсутствие у населения энергосберегающей модели поведения;

- отсутствие у организаций, особенно с участием государства и муниципальных образований, энергосберегающей модели поведения;

- отсутствие финансовых средств у населения и организаций, особенно организаций жилищно-коммунального хозяйства, на реализацию энергосберегающих мероприятий.

**Раздел II**

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с ежегодным утвержденным планом реализации муниципальной программы.

В срок до 1 марта администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 757 (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области), и обеспечивает его согласование и утверждение в установленном порядке.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы.

**Подраздел II**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) отчеты ответственных исполнителей муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

б) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного осуществляет оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы за девять месяцев текущего финансового года по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы составляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

1) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

2) основные результаты реализации муниципальной программы;

3) анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

4) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

**Подраздел III**

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с органами местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области**

**при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления при реализации муниципальной программы по вопросам:

1) мониторинга показателей развития жилищно-коммунального хозяйства;

2) получения информации об исполнении Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

Субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей муниципальной программы, предоставляются в соответствии с порядком предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ.

**Подраздел IV**

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями,**

**учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации,**

**с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам:

1) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Ржевского муниципального округа Тверской области;

2) развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного просвещения населения;

3) повышения информированности в области законодательства изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг;

4) получения информации по исполнению мероприятий в рамках муниципальной программы;

5) получения информации об исполнении Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».