

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.12.2022 № 1141

**Об утверждении Муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

**«Дорожное хозяйство и транспортный комплекс**

**Ржевского муниципального округа» на 2023-2028 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 22.08.2022 № 757 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округаТверской области», постановлением Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 22.08.2022 № 758 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ржевского муниципального округаТверской области» (с изменениями), Администрация Ржевского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Муниципальную программу Ржевского муниципального округа Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс Ржевского муниципального округа» на 2023-2028 годы. (Приложение).

2. Признать утратившими силу:

* + постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2021 № 1035 «Об утверждении Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2022-2027 годы»;
  + постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.05.2022 № 552 «О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 30.12.2021 № 1035»;
  + постановление Администрации города Ржева Тверской области от 19.07.2022 № 699/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 30.12.2021 № 1035»;
  + постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.07.2022 № 724 «О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 30.12.2021 № 1035»;
  + постановление Администрации города Ржева Тверской области от 05.10.2022 № 896 «О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 30.12.2021 № 1035»;
  + постановление Администрации Ржевского муниципального округа от 28.12.2022 № 1140 «О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 30.12.2021 № 1035»;
  + постановление Администрации Ржевского муниципального округа от 29.12.2022 № 1154 «О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 30.12.2021 № 1035».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области <https://городржев.рф/> в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области Цветкова Е.В.

**Глава Ржевского**

**муниципального округа Р.С. Крылов**

Приложение к постановлению

Администрации Ржевского

муниципального округа

от 28.12.2022 № 1141

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

**«Дорожное хозяйство и транспортный комплекс**

**Ржевского муниципального округа»**

**на 2023-2028 годы**

Ржевский муниципальный округ

2022

**Паспорт**

**муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы |
| Администратор муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | 2023 – 2028 годы |
| Цель муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Ржевского муниципального округа Тверской области |
| Подпрограммы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и контроль транспортных перевозок на территории Ржевского муниципального округа Тверской области». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Ржевского муниципального округа Тверской области – 713,6 км.  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 30,0% до 19,0% к 2028 году. |
| Источники финансирования муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области по годам ее реализации | 2023 год всего – 121 128,8 тыс. рублей, в том числе:  76236,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2024 год всего – 121 586,6 тыс. рублей, в том числе:  87255,3 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2025 год всего 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.  2026 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2027 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2028 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы  **Подпрограмма 1,** в том числе:  2023 год всего – 121 128,8 тыс. рублей, в том числе:  76236,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2024 год всего – 121 586,6 тыс. рублей, в том числе:  87255,3 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2025 год всего 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.  2026 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2027 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2028 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  **Подпрограмма 2**, в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей. |

**Паспорт**

**Подпрограммы 1 муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1 «Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние»;  Задача 2 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан»;  Задача 3 «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Количество отремонтированных автомобильных дорог к 2028 году 24 единицы. |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2023 год всего – 121 128,8 тыс. рублей, в том числе:  76236,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2024 год всего – 121 586,6 тыс. рублей, в том числе:  87255,3 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2025 год всего 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.  2026 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2027 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2028 год всего – 27 582,2 тыс. рублей, в том числе:  11255,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации | **Задача 1 подпрограммы 1**, в том числе:  2023 г. — 90 909,8 тыс. рублей;  2024 г. — 103 416,10 тыс. рублей;  2025 г. — 8 427,00 тыс. рублей;  2026 г. — 8 427,00 тыс. рублей;  2027 г. — 8 427,00 тыс. рублей;  2028 г. — 8 427,00 тыс. рублей;  **Задача 2 подпрограммы 1**, в том числе:  2023 г. — 29 583,00 тыс. рублей;  2024 г. — 17 509,20 тыс. рублей;  2025 г. — 18 468,20 тыс. рублей;  2026 г. — 18 468,20 тыс. рублей;  2027 г. — 18 468,20 тыс. рублей;  2028 г. — 18 468,20 тыс. рублей;  **Задача 3 подпрограммы 1, в том числе:**  2023 г. — 636,00 тыс. рублей;  2024 г. — 661,00 тыс. рублей;  2025 г. — 687,00 тыс. рублей;  2026 г. — 687,00 тыс. рублей;  2027 г. — 687,00 тыс. рублей;  2028 г. — 687,00 тыс. рублей; |

**Паспорт**

**Подпрограммы 2 муниципальной программы**

**Ржевского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | «Обеспечение безопасности и контроль транспортных перевозок на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;  Задача 2 «Организация выдачи разрешений на проведение земляных работ». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Количество выданных специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов к 2028 году – 2100 ед.;  Количество выданных разрешений на проведение земляных работ к 2028 году – 1170 ед. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2023 год всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2024 год всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2025 год всего 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.  2026 год всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2027 год всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета  2028 год всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | **Задача 1 подпрограммы 1**, в том числе:  2023 г. — 0,00 тыс. рублей;  2024 г. — 0,00 тыс. рублей;  2025 г. — 0,00 тыс. рублей;  2026 г. — 0,00 тыс. рублей;  2027 г. — 0,00 тыс. рублей;  2028 г. — 0,00 тыс. рублей;  **Задача 2 подпрограммы 1**, в том числе:  2023 г. — 0,00 тыс. рублей;  2024 г. — 0,00 тыс. рублей;  2025 г. — 0,00 тыс. рублей;  2026 г. — 0,00 тыс. рублей;  2027 г. — 0,00 тыс. рублей;  2028 г. — 0,00 тыс. рублей; |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Подраздел 1**

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**и прогноз ее развития**

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Ржевского муниципального округа Тверской области.

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – дорожной и транспортной инфраструктуры.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Ржевского муниципального округа Тверской области составляет – 713,6 км. Анализ существующего состояния улично-дорожной сети (далее – УДС) округа показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами.

В целях сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Ржевского муниципального округа Тверской области будет реализовываться подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В транспортной системе Ржевского муниципального округа Тверской области огромная роль принадлежит автомобильному транспорту. Его основная задача – перевозки пассажиров, багажа, а также перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов через Ржевский муниципальный округ Тверской области.

Анализ маршрутной сети показывает, что практически все трассы маршрутов регулярных перевозок в Ржевском муниципальном округе Тверской области полностью или частично дублируются межмуниципальными маршрутами. В Ржевском муниципальном округе Тверской области концентрация межмуниципальных маршрутов отмечается на магистралях муниципального округа, обеспечивающих межрайонные связи, а также на магистралях, проходящих через центр муниципального округа, непосредственно связанный с центрами тяготения пассажиропотоков, такими, как улица Ленина, Б. Спасская, Ленинградское шоссе, Осташковское шоссе.

**Глава 1**

**Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы**

Основные проблемы в сфере дорожного хозяйства и причины их возникновения:

* + существующая улично-дорожная сеть Ржевского муниципального округа Тверской области по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует требованиям безопасности дорожного движения (имеются узкие участки инженерных сооружений категория которой не соответствует габаритам транспортных средств и фактической интенсивности дорожного движения, средства организации дорожного движения требуют обновления под современные требования государственных стандартов);
  + большая часть дорожного покрытия улиц Ржевского муниципального округа Тверской области устраивалась по уже существующему дорожному покрытию (булыжная мостовая, песчано-гравийное покрытие), однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих движение по территории Ржевского муниципального округа Тверской области. Поэтому фактическая прочность дорожной одежды на большей части автомобильных дорог Ржевского муниципального округа Тверской области не соответствует требуемой;
  + на протяжении многих лет не обеспечивается потребность в необходимом объеме финансирования работ по строительству новых, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию существующих автомобильных дорог местного значения, не соблюдаются нормативные требования к содержанию дорог и нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление. Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, пока оказывает ограниченное влияние на показатели транспортной доступности.

Принимая во внимание тот факт, что основная масса улично-дорожной сети Ржевского муниципального округа Тверской области не соответствует нормативным требованиям, а также с учетом объемности затрат на осуществление капитального ремонта и ремонта, финансирование и проведение данного вида работ целесообразно планировать в долгосрочной перспективе.

Основным мероприятием данного направления является разработка проектно-сметной документации, необходимой для участия в программе софинансирования затрат на проведение ремонта.

Учитывая, что дорожно-ремонтные работы очень дорогостоящие, возможность бюджета Ржевского муниципального округа Тверской области Ржева ограничена и явно недостаточна. В связи с этим следует принимать активное участие в конкурсах по распределению средств из областного бюджета в качестве субсидий на мероприятия по ремонту дорог и приведение их состояния к современным нормам путем сохранения и повышения транспортно-эксплуатационных показателей дороги таких как: обеспеченная дорогой скорость, непрерывность, удобство и безопасность дорожного движения, пропускная способность, способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и общей массой, установленными для соответствующих категорий дорог. Для реализации этой задачи подпрограммой 1 предусматриваются капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а так же их содержание.

В состав улично-дорожной сети входят технические средства организации дорожного движения и другие элементы дорожной инфраструктуры, требования к которым также устанавливаются государственными стандартами. Поэтому проведение мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью концептуального подхода к решению вопросов дорожного хозяйства и транспорта.

Средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры) располагаются и оборудуются в соответствии с устаревшим   документом – дислокацией дорожных знаков, в которой не указывается расположение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах Ржевского муниципального округа Тверской области, в результате при нанесении горизонтальной разметки на дорожное полотно возникают организационные сложности. В соответствии с пунктом 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 необходимо разработать комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в Ржевском муниципальном округе Тверской области, а так же согласно Градостроительному кодексу разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) в Ржевском муниципальном округе Тверской области.

**Глава 2**

**Перечень приоритетов муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами государственной политики в транспортной отрасли на территории Ржевского муниципального округа Тверской области являются:

1) развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Ржевском муниципальном округе Тверской области, обеспечивающее увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

2) совершенствование системы планирования для развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на принципах жизненного цикла автомобильных дорог;

3) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства;

4) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения, полноты и качества выполнения дорожных работ;

5) строительство автомобильных дорог к зонам потенциального экономического роста и объектам культурного наследия;

6) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог с твердым покрытием для соединения с сетью автомобильных дорог;

7) совершенствование законодательства в части проведения конкурсных процедур;

8) разработка транспортной стратегии;

9) упорядочение контрольной деятельности по пресечению нелегальных перевозок;

10) внедрение единой политики в сфере транспорта.

**Подраздел II**

**Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации**

**муниципальной программы**

Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы являются установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

* + ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;
  + определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
  + привлечение внебюджетных источников финансирования.

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо не своевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы;

4) меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификацией цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

**Раздел II**

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

1. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и администратором муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и администратором муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и администратором муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

2. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с ежегодным утвержденным планом реализации муниципальной программы.

4. В срок до 1 марта администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 22.08.2022 № 757 (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области), и обеспечивает его согласование и утверждение в установленном порядке.

5. План реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственным исполнителем администратором муниципальной программы.

6. Структурные подразделения и ответственные исполнители главного администратора и администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы.

**Подраздел II**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

2. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от администратора муниципальной программы;

б) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

4. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) отчеты администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

б) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета Ржевского муниципального округа Тверской области;

в) другие источники.

5. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

6. Администратор муниципальной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного осуществляет оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы за девять месяцев текущего финансового года по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы до 20-го числа месяца, следующего за периодом, за который проведена оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы, обобщает и анализирует информацию о выполнении в течение данного периода операций, предусмотренных ежегодным планом реализации муниципальной программы.

По результатам анализа администратор муниципальной программы оперативно принимает решения по обеспечению выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы всеми структурными подразделениями и исполнителями главного администратора и администратора муниципальной программы.

7. Администратор муниципальной программы составляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

8. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

1) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

2) основные результаты реализации муниципальной программы;

3) анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

4) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

9. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области.

10. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики, инвестиций и предпринимательства и Финансовое управление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области с прилагаемой к нему пояснительной запиской.

11. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет в отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ следующие документы:

1) экспертные заключения;

2) доработанный с учетом замечаний Финансового управления, отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

12. [Анализ](consultantplus://offline/ref=57BA3305EC3CAD6752756AFB0DA8B14BB93F58D359CE753A6114D27D08B83F19D15353C52AF09BBF322DFDBEED3414C076D5D9BC44A1819F597F79E3t4Y4J) рисков реализации муниципальной программы и меры по их управлению приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел III**

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с органами местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области**

**при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области по вопросам:

а) реализации муниципальной политики в пределах установленных полномочий;

б) нормативно-методического обеспечения и организации муниципального управления;

в) создания условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области.

**Подраздел IV**

**Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации,**

**с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросу информирования жителей Ржевского муниципального округа Тверской области о деятельности органов местного самоуправления Ржевского муниципального округа Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации.