Приложение 3

к Муниципальной программе Ржевского муниципального округа Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы

Анализ рисков реализации

Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области

«Дорожное хозяйство и транспортный комплекс Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы

и  меры по их управлению

| № п/п | Наименование риска | Вероятность наступления (высокая, низкая) | Влияния риска на достижение цели муниципальной программы (высокое, низкое) | Группа риска <*> (1/2/2/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Макроэкономические | Высокая | Высокое | 4 | Оценка выполнения плана реализации Муниципальной программы на среднесрочную перспективу |
| 2. | Законодательные | Высокая | Высокое | 4 | Проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы |
| 3. | Техногенные и экологические | Высокая | Высокое | 4 | Внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-щих снижение последствий внешних рисков при необходимости |
| 4. | Пассивное сопротивление распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации | Высокая | Высокое | 4 | Проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий |
| 5. | Не достижение запланированных результатов | Высокая | Высокое | 4 | Раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения |
| 6. | Недостаточный уровень профессионального менеджмента | Высокая | Высокое | 4 | Повышение квалификации управленческих кадров |

------------------------

<*> группа рисков 1 – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 2 – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 3 – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 4 – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.