АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2023 		           						  №  1146

О внесении изменений в постановление

Администрации Ржевского муниципального

округа Тверской области от 29.12.2022 № 1161

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 757 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.08.2022 № 758 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ржевского муниципального округа Тверской области» (с изменениями) руководствуясь решением Думы Ржевского муниципального округа от 28.09.2023 № 170 «О внесении изменений в решение Думы Ржевского муниципального округа от 22.12.2022 № 64 «О бюджете Ржевского муниципального округа Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь статьями 37, 40 Устава Ржевского муниципального округа Тверской области, Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 29.12.2022 № 1161 «Об утверждении Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области «Благоустройство Ржевского муниципального округа Тверской области»  на 2023 - 2028 годы»  (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению Паспорт Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области   «Благоустройство Ржевского муниципального округа Тверской области»  на 2023-2028 годы  изложить в новой редакции:

«Паспорт

муниципальной программы

Ржевского муниципального округа Тверской области

| Наименование муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | «Благоустройство Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы (далее – муниципальная программа Ржевского муниципального округа Тверской области) |
| --- | --- |
| Администраторы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Цель «Повышение уровня благоустройства Ржевского муниципального округа Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан». |
| Подпрограммы муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее - подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее - подпрограмма 2). Подпрограмма 3 «Поддержка местных инициатив на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее - подпрограмма 3). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | - обеспечение нормативного состояния территорий кладбищ, воинских захоронений и памятников до 100 %; - увеличение общего количества деревьев, охваченных работами по формовочной обрезке и валке, на территории Ржевского муниципального округа Тверской области до 150 шт. в год; - обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии на нужды уличного освещения до 47% часов горения от общего количества часов в году. |
| Источники финансирования муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области по годам ее реализации | 2023 г. — 59 533,6 тыс. рублей, в том числе: 47 259,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 10 380,7 тыс. рублей – за счет областных средств; 1 493,9 тыс. рублей – за счет федеральных средств. 2024 г. — 20 209,0 тыс. рублей, в том числе: 19 809,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2025 г. — 19 909,0 тыс. рублей, в том числе: 19 509,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2026 г. — 9 909,0 тыс. рублей, в том числе: 9 509,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2027 г. — 9 909,0 тыс. рублей, в том числе: 9 509,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2028 г. – 9 909,0 тыс. рублей, в том числе: 9 509,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1, в том числе: 2023 год – 38 342,8 тыс. рублей; 2024 год – 19 859,0 тыс. рублей; 2025 год – 19 559,0 тыс. рублей; 2026 год – 9 559,0 тыс. рублей; 2027 год – 9 559,0 тыс. рублей; 2028 год – 9 559,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2, в том числе: 2023 год – 2 223,5 тыс. рублей; 2024 год – 350,0 тыс. рублей; 2025 год – 350,0 тыс. рублей; 2026 год – 350,0 тыс. рублей; 2027 год – 350,0 тыс. рублей; 2028 год – 350,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3, в том числе: 2023 год – 18 967,3 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |

».

1.2. В приложении к постановлению Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области изложить в новой редакции:

« Паспорт

Подпрограммы 1 муниципальной программы

Ржевского муниципального округа Тверской области

| Наименование подпрограммы 1 | «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 1 подпрограммы 1); Задача 2 «Улучшение уровня санитарного состояния Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 1); Задача 3 «Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 3 подпрограммы 1) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - Количество обслуживаемых кладбищ, воинских захоронений и памятников Ржевского муниципального округа» - 90 ед.; - Доля деревьев, в отношении которых проводились работы по валке и формовочной обрезке, от общего числа запланированных в отчетном периоде – 100%; - Доля проведенных мероприятий по улучшению уровня санитарного состояния Ржевского муниципального округа Тверской области от общего числа запланированных – 100%; - Количество часов горения уличного освещения – 4155,7 час. в год. |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2023 г. — 38 342,8 тыс. рублей, в том числе: 36 075,4 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 1 493,9 тыс. рублей – за счет федеральных средств; 373,5 тыс. рублей – за счет областных средств. 2024 г. — 19 859,0 тыс. рублей, в том числе: 19 459,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2025 г. — 19 559,0 тыс. рублей, в том числе: 19 159,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2026 г. — 9 559,0 тыс. рублей, в том числе: 9 159,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; 2027 г. — 9 559,0 тыс. рублей, в том числе: 9 159,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств; |
|  | 2028 г. — 9 559,0 тыс. рублей, в том числе: 9 159,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 400,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 1, в том числе: 2023 г. — 14 770,4 тыс. рублей; 2024 г. — 4 400,0 тыс. рублей; 2025 г. — 3 400,0 тыс. рублей; 2026 г. — 2 400,0 тыс. рублей; 2027 г. — 2 400,0 тыс. рублей; 2028 г. — 2 400,0 тыс. рублей; Задача 2 подпрограммы 1, в том числе: 2023 год – 2 297,0 тыс. рублей; 2024 год – 200,0 тыс. рублей; 2025 г. — 200,0 тыс. рублей; 2026 г. — 200,0 тыс. рублей; 2027 г. — 200,0 тыс. рублей; 2028 г. — 200,0 тыс. рублей. Задача 3 подпрограммы 1, в том числе: 2023 г. — 21 275,4 тыс. рублей; 2024 г. — 15 259,0 тыс. рублей; 2025 г. — 15 959,0 тыс. рублей; 2026 г. — 6 959,0 тыс. рублей; 2027 г. — 6 959,0 тыс. рублей; 2028 г. — 6 959,0 тыс. рублей. |

- ».

- 1.3. В приложении к постановлению Паспорт Программы 2 муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области изложить в новой редакции:

- «Паспорт

Подпрограммы 2 муниципальной программы

Ржевского муниципального округа Тверской области

| Наименование подпрограммы 2 | «Благоустройство и ремонт дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1 «Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее Задача 1 подпрограммы 2). Задача 2 «Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - Общая площадь благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий Ржевского муниципального образования Тверской области к 2028 году 137408,3 м2; - Количество поступивших заявок от граждан по ремонту дворовых территорий – 32 шт. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2023 г. — 2 223,5 тыс. рублей, в том числе: 2 223,5 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2024 г. — 350,0 тыс. рублей, в том числе: 350,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2025 г. — 350,0 тыс. рублей, в том числе: 350,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2026 г. — 350,0 тыс. рублей, в том числе: 350,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2027 г. — 350,0 тыс. рублей, в том числе: 350,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2028 г. — 350,0 тыс. рублей, в том числе: 350,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 2, в том числе: 2023 г. — 2 223,5 тыс. рублей; 2024 г. — 350,0 тыс. рублей; 2025 г. — 350,0 тыс. рублей; 2026 г. — 350,0 тыс. рублей; 2027 г. — 350,0 тыс. рублей; 2028 г. — 350,0 тыс. рублей. Задача 2 подпрограммы 2, в том числе: 2023 г. — 0,0 тыс. рублей; 2024 г. — 0,0 тыс. рублей; 2025 г. — 0,0 тыс. рублей; 2026 г. — 0,0 тыс. рублей; 2027 г. — 0,0 тыс. рублей; 2028 г. — 0,0 тыс. рублей. |

- ».

- 1.4. В Приложении к постановлению Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области изложить в новой редакции:

«Паспорт

Подпрограммы 3 муниципальной программы

Ржевского муниципального округа Тверской области

| Наименование подпрограммы 3 | «Поддержка местных инициатив на территории Ржевского муниципального округа Тверской области» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 3 | Задача 1 «Реализация программы по поддержке местных инициатив на территории Ржевского муниципального округа» (далее – Задача 1 подпрограммы 3); Задача 2 «Улучшение уровня благоустройства общественных территорий Ржевского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 3). |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - Количество заявок участвующих в программе по поддержке местных инициатив на территории Ржевского муниципального округа Тверской области – 8 ед. в год; - Количество заявок поступивших от граждан по вопросу благоустройства общественных территорий Ржевского муниципального округа Тверской области к 2028 году – 21 ед. |
| Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации | 2023 г. — 18 967,3 тыс. рублей, в том числе: 8 960,1 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 10 007,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. 2024 г. — 0,0 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2025 г. — 0,0 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2026 г. — 0,0 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2027 г. — 0,0 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 2028 г. — 0,0 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 3, в том числе: 2023 г. — 18 967,3 тыс. рублей; 2024 г. — 0,0 тыс. рублей; 2025 г. — 0,0 тыс. рублей; 2026 г. — 0,0 тыс. рублей; 2027 г. — 0,0 тыс. рублей; 2028 г. — 0,0 тыс. рублей. Задача 2 подпрограммы 3, в том числе: 2023 г. — 0,0 тыс. рублей; 2024 г. — 0,0 тыс. рублей; 2025 г. — 0,0 тыс. рублей; 2026 г. — 0,0 тыс. рублей; 2027 г. — 0,0 тыс. рублей; 2028 г. — 0,0 тыс. рублей. |

- ».

1.5. Приложение 1 к Муниципальной программе Ржевского муниципального округа Тверской области «Благоустройство Ржевского муниципального округа Тверской области»  на 2023 - 2028 годы изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 28.09.2023, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области www.городржев.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области Касаткина А.Е.

Глава Ржевского муниципального

округа Тверской области 					                                               Р.С. Крылов